|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DO PROJETO | | Data de atualização | 03/04/2025 |
| Nome do projeto: | Fala, Cidade! | | |
| Responsável: | Lucas Furlan, Miguel Martins, Rodrigo Romano | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda:** | | **P** | Planejado | | **R** | Realizado | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Março** | | | | | **Abril** | | | | | **Maio** | | | | | **Junho** | | | | |
| sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | | sem2 | sem3 | sem4 |
| Cap. 1,2 e 3 | Documentação dos capítulos | P |  | R | R | R | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Codificação | Início da codificação |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | P | P |  |  | | P | P |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação do PID |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | **P** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DO PROJETO | | Data de atualização |  |
| Nome do projeto |  | | |
| Responsável |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda:** | |  | Planejado | |  | Realizado | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Julho** | | | | **Agosto** | | | | **Setembro** | | | | **Outubro** | | | |
| sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |